通  知
中国石油大学：

根据开发商和供暖公司工作计划安排，江山小区采暖系统外网运行已符合要求，现按计划对业主户内的采暖系统试运行，开始时间为2008年10月27日，请贵校通知广大教职工做好试压前的准备工作。
请各位业主注意以下事项：

1、请业主上午从8点起全天家中留人，以便于工作人员维修联系。

2、如果户内暖气有改动造成漏水问题的由业主自己承担。
附：各楼座调试计划表及负责人联系电话
1、 一标段（B1—B5）

	序号
	10.27
	10.28
	10.29
	10.30

	1
	9#东单元
	9#西单元
	15#东单元
	15#西单元

	2
	13#东单元
	13#西单元
	
	

	联系人
	9#
	韩工
	13792898328
	

	
	13#、15#
	孙工
	15966802028
	


二、二标段（A1—A4）

	日期
	楼号
	调试时间

	10.27
	4#东单元
	上午

	
	4#西单元
	下午

	10.28
	3#东单元
	上午

	
	3#西单元
	下午

	10.29
	5#东单元
	上午

	
	5#西单元
	下午

	10.30
	6#东单元
	上午

	
	6#西单元
	下午

	联
系
人
	李建良
	13505420705

	
	荆玉英
	13792845269

	
	王新中
	15064833034


三、四标段（A11—A13、B6）
	楼号
	日期
	供水位置
	联系人

	18#
	10.27
	1——6层
	李庆云

15964937939

	
	10.28
	7——12层
	

	
	10.29
	13——17层
	

	
	10.30
	18——22层
	

	
	10.31
	23层——27层
	

	19#
	10.27
	1——5层
	安文广

13906487801

	
	10.28
	6——10层
	

	
	10.29
	11——15层
	

	
	10.30
	16——20层
	

	
	10.31
	21——25层
	

	16#东单元
	10.27上午
	
	毕四永

13573267668

杨邦发

13730907899

	16#西单元
	10.27下午
	
	

	17#东单元
	10.28上午
	
	

	17#西单元
	10.28下午
	
	


德和物业江山瑞城服务中心
2008年10月23日
