	序号
	任务区域
	开始时间
	完成时间

	1
	家六区
	2012年7月16日
	2012年7月21日

	2
	家五区
	2012年7月22日
	2012年7月27日

	3
	家四区
	2012年7月28日
	2012年8月8日

	4
	家三区
	2012年8月9日
	2012年8月14日

	5
	家二区
	2012年8月15日
	2012年8月21日

	6
	家一区
	2012年8月22日
	2012年8月30日

	7
	家七区
	2012年8月31日
	2012年9月6日

	8
	家八区
	2012年9月7日
	2012年9月12日


附件：
